- Мероприятия Программы

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации Программы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных сетей д. Ястребовка | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| Ре 1.2 | Ремонт канализационных сетей д. Ястребовка | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения | 900,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 900,0 |
| 1.3 | Ремонт колодцев в д. Воинка, д. Литвиново, п. Желябужский, д. Литвиново | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения | 200,0 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 1.4 | Реконструкция водопроводной сети | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1.5 | Установка водонапорной колонки | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения | 20,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
| 2. Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации по газификации населенных пунктов д. Выселки, д. Литвиново, д. Стопкино, д. Богдановка, д. Усадье. | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения | 500,0 | 0 | 0 |  | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство газопроводов в населенных пунктах д. Литвиново, д.Выселки, д.Стопкино, д. Богдановка, д. Усадье. | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения | 500,0 | 0 | 0 |  | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 5. ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ликвидация стихийных свалок | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения | 250 | 70,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Всего по программе |  | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения | 2570 | 70 |  | 120 | 120 | 1020 | 20 | 1220 |

- 6. Ожидаемые результаты реализации Программы

В ходе реализации мероприятий Программы предполагается достичь следующих результатов:

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям;

- снижение процента износа инженерных коммуникаций;

- обеспечение повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг;

- улучшение экологического и санитарного состояния территории сельского поселения «Деревня Ястребовка».

7. Контроль за реализацией  Программы

Администрация сельского поселения «Деревня  Ястребовка»  осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.